宁波杭州湾新区2018年度房屋征迁项目计划

| 序号 | 项目名称 | 四至范围 | 征迁规模 | 项目主体 | 实施年限 | 2018年进度计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越林湖地块耐吉钢构动迁 | 东至马中村村道，西至兴陆村，南至八塘江，北至东一水库 | 拆迁1家，拆迁面积约1.3万平方米 | 南部新城指挥部 | 2018 | 全面完成征迁 |  |
| 2 | 杭甬高速复线宁波段一期工程 | 东至沈海高速庵东出口以西华兴村，西至西三村与双潭村交界处，南北至高速规划红线 | 共需拆迁户数约 120户，拆迁建筑面积约3.36万平方米。 | 新区高速指挥部 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视项目用地批复适时启动 |  |
| 3 | 杭州湾新区自来水厂工程 | 东至小陆中湾，南到兴陆村耕地，西至规划兴慈八路，北至规划滨海大道 | 共需拆迁户数约40户，拆迁建筑面积约1万平方米。 | 新区公用事业公司 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |
| 4 | 东一片引水工程项目 | 东至兴慈五路，西至小陆中湾，规划滨海大道南侧引水工程规划线位范围内 | 共需拆迁户数约25户，拆迁建筑面积约0.63万平方米。 | 引水工程指挥部 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |
| 5 | 东一片中兴一路拓宽工程 | 东至兴慈五路，西至陆中湾，规划中兴一路拓宽线位范围内 | 共需拆迁户数约 35户，拆迁建筑面积约0.88万平方米。 | 庵东镇 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |
| 6 | 海川大道及东创区块项目拆迁 | 南至七塘公路、北至滨海一路的道路红线范围和南至规划滨海大道、北至科学中学的东创置业红线范围 | 共需拆迁户数约 11户，拆迁建筑面积约0.3万平方米。 | 庵东镇 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |

| 序号 | 项目名称 | 四至范围 | 征迁规模 | 项目主体 | 实施年限 | 2018年进度计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 南洋小城四灶江区块 | 东至兴慈三路，西至机电路，南至东二后横江，北至滨海大道。 | 共需拆迁户数约64 户，拆迁建筑面积约 1.71万平方米。 | 南洋小城指挥部 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |
| 8 | 南洋小城中兴一路东延工程 | 东至富北路，西至兴慈三路，规划中兴一路红线范围内 | 共需拆迁户数约70 户，拆迁建筑面积约 1.74万平方米。 | 南洋小城指挥部 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |
| 9 | 南洋小城富北路工程 | 北起滨海大道，南至七塘公路，富北路红线范围内 | 共需拆迁户数约31 户，拆迁建筑面积约 0.73万平方米。 | 南洋小城指挥部 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |
| 10 | 南洋小城兴慈三路改造工程 | 南至七塘公路，北至滨海大道，兴慈三路道路红线范围内 | 共需拆迁户数约 11户，拆迁建筑面积约 0.4万平方米。 | 南洋小城指挥部 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |
| 11 | 南洋小城青年公寓项目 | 东至兴慈三路、南至南慈路、西至四灶江、北至南吉路 | 共需拆迁户数约9户，拆迁建筑面积约0.31万平方米。 | 南洋小城指挥部 | 2018-2019 | 完成前期准备工作，视情适时启动 |  |